**Agenda 15.01.2019**

**Erstellt von: Steffen Sassalla**

nachträglich oder während der Tutorenstunde eingefügt

eventuell entstandene Aufgaben während der Tutorenstunde

Beantwortete Fragen

**COUNTDOWN: 3 TAGE BIS ZUR ENDABGABE!**

# 1 Rückfragen Team

* Abschlusspräsentation
  + Denkt dran: Abschlusspräsentationstermin am Sonntag der 27.01.
* Finale Arbeiten am Code
  + Aufgabe @ALLE: Jeder hat die Aufgabe seinen geschriebenen Code zu formatieren gemäß Code-Style-Guideline und mit JavaDoc zu versehen!
* Test-Coverage-Reports
  + Soweit möglich alle Unit-Tests erstellt?
  + Abgabedokument Testdokument -> Erklärung, warum wir teilweise wenig Test-Coverage haben -> UI-Elemente!
* Review-Dokumente
  + Hat jeder für seinen geschriebenen Code die Review-Dokumente angelegt?
* Offene Tickets in Taiga
* Server
  + Bugs? Alle soweit behoben? Ist den anderen Teammitgliedern noch etwas aufgefallen?
  + Funktioniert die Lobby? Fehlerfrei? Zuweisung der Players mit richtigem Username + ID möglich?
  + Tuniermodus?
    - Wie sieht es hier aus? Welche Struktur? -> Android/Dekstop-Team muss das ebenfalls noch umsetzen…
  + Wer ist gerade an welchen Tätigkeiten beschäftigt?
* Android
  + Unit-Tests
    - Alle soweit möglich geschrieben?
  + Haben alle Not Allowed, Parsing Error und Access Denied abgefangen?
  + Alle Funktionalitäten programmiert?
* Dekstop-Beobachter
  + Alle möglichen Unit-Tests geschrieben?
  + Unnötige Klassen im Model??
* GitCI/CD
  + Stand???? -> DevOps-Dokument

# 2 Rückfragen Tutor

* + keine