11.12.2018

9. Tutorenstunde

# 1 Teilnehmer

Steffen S.

Lukas G.

Lukas B.

Mohness W.

Bogna W.

Tim D.

Dennis S.

Linus W.

Artem B.

Ella V.

# 2 Stichpunkte

* entsprechende User-Stories und Tasks müssen in Taiga angelegt werden
  + Lukas G. und Steffen kümmern sich
  + Termin: 13.12.2018
* Weiteres Vorgehen mit dem Spielserver
  + Threadhandling
    - Linus kümmert sich
  + Interner Datentausch Lobby <-> GUI (GuiData)
    - Linus kümmert sich und verteilt entsprechend Aufgaben
* Ressourceneinteilung
  + Spielserver
    - Linus
    - Lukas B.
    - Moe nur bei GUI
  + Android-Client
    - Dennis
    - Artem
    - Moe
    - Steffen
    - Tim
  + Wer kennt sich mit Android-Programmierung aus?
    - Artem, Moe -> Ansätze
  + Wer kennt sich mit GUI in Android aus?
    - Artem, Moe -> Ansätze
  + Wie teilen wir das Team sinnvoll in Gruppen ein?
    - * In Kleingruppen wie bisher
* Was muss in Eclipse eingerichtet werden, sodass wir für Android programmieren können? -> Tim
  + AndroidStudio
    - nehmen wir
  + Maven? Gradle?
    - Gradle
* Terminfindung mit Lukas G. um Taiga neu zu ordnen und zu strukturieren
  + Donnerstag Abend 13.12.
* Support
  + Bei zu viel Support dann melden bei Steffen
* Stundenzettel updaten:
  + Dennis
  + Ella
  + Linus
  + Steffen
  + Lukas G.
  + Tim
* Test-Driven-Development in QA
* DevOps anpassen

# 3 Verteilte Aufgaben

* Dennis, Überarbeitung Desktop-Beobachter bis nächste Woche
* Lukas G., Bogna, weiter an KI arbeiten
* Lukas, Linus, weiter am Server arbeiten
* Rest, Analyse eingekaufte Software

# 4 Nächste Termine

Alle, 18.12.2018

Lukas G., Steffen, 13.12.2018

Analyse-Gruppe, 15.12.2018

# 5 Rückfragen