# Protokoll zur Scrum-Retroperspektive

18.12.2018

# 1 Teilnehmer

Steffen S.

Lukas G.

Lukas B.

Mohness W.

Bogna W.

Tim D.

Dennis S.

Linus W.

Artem B.

Ella V.

# 2 Retroperspektive

* Wie zufrieden sind wir mit dem Ergebnis des letzten Sprints?
  + Aufgrund von Zeitdruck und den daraus entstandenen Entwicklungen holen uns jetzt nach und müssen behoben werden
  + KI konnte nicht wirklich getestet werden, da Server nicht vollständig lauffähig
  + Mit Messe zufrieden und Ziel erreicht
  + Maven-Probleme haben zu Schaffen gemacht
* Wie können wir die Zusammenarbeit im Team und auch mit dem Product Owner verbessern?
  + Intensive Benutzung von Taiga
  + Anlegen von Issues bei Bugs
* Wie können wir die Produktqualität optimieren?
  + keine kurzfristigen Änderungen vor Releases
  + ausführliche Bausteintests vor wichtigen Terminen wie z.B. Messe

# 3 Nächste Termine

Gruppe, 27.12.2018